福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告稿）

项目名称：福建日报社媒体大数据平台采购项目

备案编号：K-K-RBS-GK-202012-B6568-FJXFZB

招标编号：[3500]FJXFZB[GK]2020076

采购人： 福建日报社

代理机构：福建信发招标代理有限公司

2020年12月

第一章   投标邀请

福建信发招标代理有限公司采用公开招标方式组织福建日报社媒体大数据平台采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：K-K-RBS-GK-202012-B6568-FJXFZB。

2、招标编号：[3500]FJXFZB[GK]2020076。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于本项目。节能产品，适用于本项目。环境标志产品，适用于本项目。信息安全产品，适用于本项目。小型、微型企业，适用于本项目。监狱企业，适用于本项目。促进残疾人就业 ，适用于本项目。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为投标无效。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③若此项规定与招标文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。其他政策：详见招标文件。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1
         无

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福建日报社

地址：福州市华林路84号

联系方法：18606062711

13、代理机构：福建信发招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层

联系方法：0591-88002309

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建信发招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 福建日报社媒体大数据平台; 否; 1（项）; 5,500,000.0000. | 5500000 | 55000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建信发招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：密封的外包装须加盖投标人公章，否则文件将被拒收 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建信发招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建信发招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：19.1代理服务费收取标准：1）以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。2）收费费率标准：中标金额（万元）100以下，收费费率标准1.50％；中标金额（万元）100－500，收费费率标准0.8％；中标金额（万元）500－1000，收费费率标准0.45％；...3）代理服务费的缴纳方式：3.1中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。3.2代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式缴纳。3.3代理服务费缴纳账号：开户名：福建信发招标代理有限公司；开户行：福建海峡银行福州鼓楼支行；账号：100026211970010002。 19.2投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。19.3投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。19.4信用记录查询及使用：1）信用记录查询渠道及截止时点：资格审查小组将在投标截止时间截止后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：资格审查小组将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。3）信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其资格性审查不合格。19.5接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：(1)接收质疑函原件的方式：现场方式；(2)接收质疑函的联系部门：办公室；(3)接收质疑函的联系电话：0591-88002309；(4)接收质疑函的通讯地址：福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层福建信发招标代理有限公司。19.6投标无效条款：1）投标有效期不符合投标人须知前附表中表1第5项号规定的；2）未按第二章投标人须知前附表中表1第6项号规定进行密封及其标记；3）出现第二章投标人须知前附表中表1第13项号中规定投标无效情形的；4）出现第二章投标人须知前附表中表2投标无效规定的；5）出现第三章投标人须知第9、10.5、10.6、10.8、10.9、10.11、10.12条款中投标无效规定的；6）出现第四章资格审查与评标中投标无效规定的；7）出现第五章招标内容及要求中投标无效规定或“★”标示的内容为负偏离的的；8）出现第七章投标文件格式中投标无效规定的。19.7关于“成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告”补充说明：经审计的上一年度的年度财务报告是指经审计的2019年度或2020年度财务报告复印件。19.8投标人针对招标文件中一般资格证明文件“财务状况报告”若选择提供资信证明复印件的，无需提供其开户（基本存款账户）许可证复印件，若此项规定与招标文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。19.9因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供招标文件投标人资格要求的相关社保、税收缴纳证明材料的，须提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。19.10投标人出现 《福建省财政厅关于电子化政府采购项目中视为串标情形认定与处理的指导意见》（闽财购〔2018〕30号）文中规定的视为串标情形的，其投标无效。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建信发招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建信发招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建信发招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建信发招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建信发招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建信发招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建信发招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建信发招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建信发招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建信发招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建信发招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建信发招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建信发招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建信发招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建信发招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建信发招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建信发招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建信发招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建信发招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建信发招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建信发招标代理有限公司提出询问，福建信发招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建信发招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建信发招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建信发招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建信发招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1
         无
  （3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建信发招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建信发招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建信发招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建信发招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无
技术符合性

明细

投标人技术项得分少于技术项总分50%的。

投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

技术部分“★”标示的内容存在负偏离。

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

商务符合性

明细

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的。

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

附加符合性
         无
价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建信发招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为20分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、中小企业认定标准1.1、投标人须同时满足以下两个条件，才能认定为中小企业： 1.1.1、符合工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准； 1.1.2、提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业； 2、价格扣除办法（本项目为非专门面向中小企业的项目）： 2.1对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品（限货物）的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。 3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。中小企业划分标准详见工信部联企业【2011】300号文件。若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。 4、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除，且无需提供上述所要求的证明材料，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 5、残疾人福利性单位价格扣除： 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%的价格扣除。须提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。 |

②技术项（F2×A2）满分为70分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术参数响应情况 | 44 | 根据投标人针对招标文件第五章“招标内容及要求”中“二、技术和服务要求”的响应、承诺情况，完全满足的得44分，“二、技术和服务要求”中“（一） 本地平台建设”技术参数条款号1：▲1.1，1.2，1.3，1.4，1.5，1.6； 条款号2.1.1：2.1.1.1,▲2.1.1.2,2.1.1.3；条款号▲2.1.2；条款号2.1.3：2.1.3.1,▲2.1.3.2,2.1.3.3；条款号2.1.4（1,2,3）；条款号2.2.1：▲2.2.1.1,2.2.1.2；条款号2.2.2：★2.2.2.1,2.2.2.2；条款号2.2.3：★2.2.3.1,2.2.3.2（一、▲二、三、四、五、▲六）；条款号2.2.4：★2.2.4.1,2.2.4.2（一、★二）；条款号2.2.5：★2.2.5.1,▲2.2.5.2,2.2.5.3；条款号2.2.6：2.2.6.1,2.2.6.2,▲2.2.6.3；条款号2.2.7；条款号2.2.8；条款号2.2.9；条款号2.3；“（二）云端平台服务” 技术参数条款号1.1：1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,▲1.1.5；条款号1.2：1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5；条款号1.3；条款号★2.1；条款号2.2：2.2.1,2.2.2,2.2.3；条款号2.3：2.3.1,2.3.2,2.3.3；条款号2.4：2.4.1,2.4.2；条款号2.5。“（三）集成与接口开放”技术参数条款号★1；条款号2；条款号3；“（四）实施与项目交付”技术参数条款号1。以上技术参数未标注“▲”和“★”的技术参数共48项，每项中的子项有一项负偏离视为整项负偏离，每负偏离一项扣0.5分，标注“▲”的技术参数共10项，每负偏离一项扣2分，满分44分，扣完为止，正偏离不加分。标注“★”的技术参数为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则投标无效。 |
| 2、整体设计 | 3 | 投标人提供的针对本项目的整体方案需结构清晰、针对性强，能充分贴合采购人实际情况和需求，体现合理的建设思路，对采购需求所要求的功能有详尽的功能设计，其它各方面要求都有明确呼应。对照采购需求方案的总体性要求提供整体方案设计，由评委进行评分：投标人的整体方案充分利用和保障用户现有建设基础，提供持续性、发展性建设设计，得3分；整体方案设计结构部分清晰、部分有针对性、建设思路部分合理的得2分；整体方案设计结构简单、针对性不强、建设思路部分合理的得1分；整体方案设计结构不清晰、无针对性、建设思路不合理或未提供的得0分。 |
| 3、系统设计 | 2 | 投标人采用先进的技术架构, 具备兼容性、可靠性、安全性、可扩展性，符合长期应用发展的需要。投标人提供相关系统设计方案及硬件配置方案，架构具有先进性，贴合用户发展需要，与现有业务体系兼容的，得2分；系统设计部分详实或部分内容有针对性的得1分；系统设计针对性不强、不合理或未提供的得0分。 |
| 4、集成与二次开发 | 2 | 根据采购需求提供接口交互规范，提供对于采购人融媒体采编平台、指挥中心以及报网端微发布等各类第三方业务系统的二次开发与集成方案，由评委进行评分：方案详实、完整、有针对性的得2分；方案部分详实或部分内容有针对性的得1分；未提供的本项不得分。 |
| 5、实施方案 | 2 | 根据投标人提供的项目实施方案中风险应对措施、项目质量保证、范围控制、人员控制计划等方面的情况，由评委进行评分：实施方案详实、完整、有针对性的得2分；实施方案部分详实或部分内容有针对性的得1分；未提供的本项不得分。 |
| 6、项目团队配备 | 2 | 根据采购人要求，投标人拟投入本项目团队组织结构及分工，明确建设团队及运行维护团队的人员构成，项目开发实施阶段，主要技术研发人员应不少于15人，其中项目负责人1人，具有人力资源和社会保障部与工业和信息化部颁发的信息系统项目管理师证书，得1分；数据分析师1人，具有CPDA数据分析师证书或CETTIC网络舆情分析师证书的得1分，须提供详细的人员名单、职责划分，证书复印件。未提供或提供不全不得分。 |
| 7、培训服务 | 1 | 根据投标人的培训计划情况，由评委进行评分：培训服务方案详实、完整、有针对性的得1分；培训服务方案部分详实或部分内容有针对性的得0.5分，未提供的本项不得分。 |
| 8 、现场演示讲标及答辩 | 1 | 1、海量数据检索能力 （1）演示关键词分词检索、不分词检索（短语检索）以及对关键词指定间距检索等；演示检索条件的逻辑操作，包括：与、或、非、异或等；对检索结果支持排重设置，多源转载的相同稿件支持合并折叠展示。演示完全满足要求的得1分，否则不得分。 |
|  | 1.5 | 2、数据采集能力：（1）展示互联网数据采集软件配置（包括但不限于：正文、标题、时间等网页抽取信息）,支持可视化采集配置。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（2）展示各渠道采集能力，包括网站、新闻客户端、微信、头条号、抖音、境外数据。演示完全满足得1分，否则不得分。 |
|  | 1 | 3、数据清洗能力：展示知识库标注及维护工具，知识库至少包含：地域知识库、媒体知识库、领域知识库、灾害及事件知识库。演示完全满足要求的得1分，否则不得分。 |
|  | 2.5 | 4、数据存储能力：（1）数据分区存储能力：演示数据库新建、可配置按指定字段分区与分库。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（2）集群扩容能力：演示动态集群扩容，包括节点列表、主节点管理、内存大小。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（3）数据监控能力：演示平台对集群和每个节点运行情况的秒级监控能力，监控维度至少包括：每节点分区数、内存使用情况、存储空间使用情况、数据文件、记录数。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。 （4）数据运维作业管理（4.1）数据排重：演示包括根据标题、正文、栏目等进行数据排重。演示完全满足要求的得0.25分，否则不得分；（4.2）记录拷贝：从源数据库中将记录拷贝到目标数据库中，支持按自定义检索条件进行拷贝，源库和目标库字段支持根据名字自动映射。演示完全满足要求的得0.25分，否则不得分；（4.3）配置信息管理：演示包括但不限于可视化修改数据库优化最大线程数及磁盘间允许迁移阈值、hadoop相关配置等。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。 |
|  | 0.5 | 5、供稿能力：（1）用户订阅，可按信息来源，关键词、地域指定筛选条件订阅相关数据资源。演示完全满足要求的得0.25分，否则不得分。（2）一键取稿到业务系统或者推送至业务系统的指定位置。演示完全满足要求的得0.25分，否则不得分。 |
|  | 2 | 6、线索和热点聚合能力：（1）展示福建本地的新闻线索信息，包括不限于近期政策、近期会议、突发事件等；可按全国、福建省、福建9地市展示聚合热点信息。演示完全满足要求得0.5分，否则不得分。（2）每条热点支持多维度多层级的下钻分析，包括但不限于以下信息：热点原发媒体、热点引爆媒体、热点持续时间、热点走势图、热点关键词、观点分析、热点传播渠道分析、各地媒体报道统计等。演示完全满足要求的得1分，否则不得分。（3）自定义榜单：支持用户自主选择信源名单，快速组建渠道热点榜单。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。 |
|  | 1 | 7、专题分析能力：（1）展示事件订阅和分析，展示专题以及自定义专题信息聚合，可查看网络声量、信息列表、传播效果、演化分析。演示完全满足要求的得1分，否则不得分。 |
|  | 3 | 8、传播分析能力：（1）展示集团下属各渠道传播分析，至少包含网站、APP、双微、数字报。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（2）可以查看单篇分析、传播路径情况。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（3）可选择竞媒和重点媒体进行传播力统计，相关竞媒要求不低于6个渠道覆盖，重点媒体能够按照中央、省、市进行三级筛选。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（4）原创稿件的传播力指数支持下钻分析，提供详细的影响力分析，包括影响力指数分析、集团转载清单、外部媒体转载清单、稿件影响力渠道覆盖、稿件影响力地域分析、稿件影响力路径分析。演示完全满足要求的得1分，否则不得分。（5）支持系统自动生成传播力简报。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。 |
|  | 1.5 | 9、用户大数据服务：（1）运营分析演示，基于行为数据和内容数据的整合，展示媒体的运营分析，包括媒体及各渠道发稿数据、转载数据和用户数情况，文章和栏目的互动分析、用户分析和画像。演示完全满足要求的得0.5分，否则不得分。（2）演示站点的用户行为数据分析，包括但不限于实时用户行为数据、用户留存、用户分时行为、页面访问分析、页面操作点分析、文章分析、地域分析。演示完全满足要求的1分，否则不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 0.5 | 投标人具有软件能力成熟度模型集成认证证书（CMMI）4级或以上的得0.5分，需提供有效证明材料并加盖投标人单位公章，原件备查，未提供不得分。 |
|  | 0.25 | 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得0.25分，需提供有效证明材料并加盖投标人单位公章，原件备查，未提供不得分。 |
|  | 0.25 | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书的得0.25分，需提供有效证明材料并加盖投标人单位公章，原件备查，未提供不得分。 |
|  | 1 | 投标人具有取得CNAS资质的检测机构出具的检测报告，证明投标人拥有自建数据中心，检测报告有说明相关历史数据存储信息的得1分。需提供有效证明材料并加盖投标人单位公章，原件备查，未提供不得分。 |
|  | 0.5 | 投标人具有体现信息系统集成服务能力的CCID证书或ITSS证书的得0.5分，需提供有效证明材料并加盖投标人单位公章，原件备查，未提供不得分。 |
|  | 2 | 网络雷达、数据整合、大数据管理、数据中心、自然语言处理、线索分析、热点发现、专题事件（专题）、媒体大数据、新闻数据、大数据推送、用户大数据（用户行为分析）的软件著作权，每提供1类得0.25分，满分2分，未提供不得分，原件备查。 |
| 2、业绩 | 3 | 投标人具有类似大数据大型项目建设服务经验，提供2016年以来（以合同签订日期为准）为国内单位实施的同类型大数据项目建设案例，每提供一个得0.5分，满分3分。须提供建设案例的中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及相关验收合格证明文件复印件，原件备查，未提供不得分。注：合同供货清单或采购项或功能清单中须含有大数据或大数据生产辅助或媒体大数据或传播分析或运营分析字眼。提供案例合同首页、显示项目名称页、显示项目内容页和签署页复印件（加盖投标人公章）。 |
| 3、荣誉证书 | 2 | 投标人所建设媒体大数据相关项目自2016年1月1以来获得过经科技部批准设立的全国传媒界科学技术奖荣誉证书的，每提供1份得1分，满分2分。需提供有效的证书复印件，原件备查，未提供不得分。 注：项目名称包含“媒体大数据”或“融合大数据”或“融媒体”+“智能”或“智慧”+“媒体”或“智媒体”或“大数据”+“融媒体”或“大数据运营平台”字样的有效获奖证书复印件，原件备查。未提供或文件无效的不得分。 |
| 6、技术及售后服务 | 0.5 | 根据投标人技术及售后服务计划情况，由评委进行评分：售后服务方案详实、完整、有针对性的0.5分；无实质性内容或未提供的本项不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

### (一) 项目背景

为推进媒体融合技术支撑体系、采编流程再造，福建日报于2019年启动了融媒体平台一期建设，升级改造融媒体采编平台以及“新福建”客户端，目前主体工程已上线试运行。平台实现了集团融媒采编中心、资源中心、新福建客户端、视音频系统等应用的集中管控，构建了集团全媒体一体策划、一次采集、多样生成、多元传播的采编发体系。为进一步推进媒体融合技术支撑体系，增强技术赋能，集团准备着手媒体大数据应用平台的建设工作，通过与融媒体采编平台以及“新福建”客户端的深度融合，加大算法研究、热点研判等技术开发，全面支持融媒体生产业务，为融媒体平台智能化赋能。

### (二) 建设目标

构建本地化媒体大数据治理平台，实现多源数据的汇聚和整合，实现集团核心数据资产的沉淀。通过统一的数据开放标准，实现与其他系统的对接能力和统一的标准化数据服务输出能力。利用本地化部署和云端服务，实现大数据统一供稿、热点线索追踪、传播效果分析、专题分析、版权追踪、产品运营分析、用户画像、可视化展示等功能。根据集团实际业务场景，构建可灵活拓展的大数据应用服务，为融媒体生产提供大数据+人工智能技术支撑。同时平台具备对外服务能力，为政务、智库、自媒体等政、企、事业单位提供服务。

### (三) 建设内容

本项目建设内容主要包括本地化大数据治理平台建设、混合云大数据服务应用建设、场景化大数据应用开发以及业务系统集成。

1. 本地大数据治理平台建设

建设本地化大数据治理平台，实现对集团内容数据资源、包括指 定流程记录在内的业务数据资源、历史数据、外购数据资源、中标人云平台推送的指 定数据及分析结果等，进行全面的采集汇聚、存储、分析以及二次加工应用。

主要包括数据采集清洗、数据存储、数据分析、数据服务。数据采集清洗需提供多源数据接入能力和数据标准化能力；数据存储应支持多类型数据的存储与管理；数据分析应提供多类型的数据标引、关联挖掘、实体抽取等多类型的数据分析以及数据建模能力；数据服务则基于数据开放平台提供标准化数据以及基础工具应用输出能力。

2. 混合云大数据服务应用建设

采用私有云和公有云相结合的部署方式，提供大数据采集、分析服务，对互联网大数据、自有数据和第三方合 作数据进行整合挖掘，全面实现：大数据稿源供给、大数据线索、专题分析、热点分析、传播分析、运营分析、版权监测、竞媒对比等大数据应用，形成稿件的全流程闭环。同时提供完善的互联网媒体以及集团用户行为信息资源采集和治理的能力，为精细化运营提供科学的数据支撑。通过系统建设，打造个性化大数据应用服务，能方便地和各类业务对接，实现用户的入驻和分级分权管理，为其他媒体和单位提供定制服务。

3. 场景化大数据应用开发

结合集团实际业务需要，对通用型数据分析模型进行定制开发，包括不限于数据标引模型、热点计算模型、传播分析模型、专题分析模型、产品运营分析模型、用户画像模型等。提供高可用的用户界面，以满足用户日常操作需求、贴合用户使用习惯。对大数据分析展示进行可视化定制，数据以平面和立体、静态和动态的图像形式，实现数据移动端、PC端、大屏端可视化、交互式展现。

4. 业务系统集成

系统遵照集团统一认证标准，采用开放设 计架构，实现与集团现有各类业务系统的衔接。可以将所采集到的互联网新闻数据、新闻大数据、用户大数据及其分析运算结果与融媒体采编平台、指挥中心、考核系统以及报网端微发布等各类业务系统对接，实现在业务系统的深度嵌入。同时制定统一对外接口标准，为第三方业务系统接入提供统一规范。

依照融媒体平台项目规划，媒体大数据与2019年建设的融媒体采编平台同属于一期建设内容，很多业务应用场景需要两个系统间的相互集成。因此2019年融媒体采编平台招标文件中也有“实现与各系统的集成”相关的明确要求：“投标人应提供开放标准和软硬件支撑系统的规划配置等，采用开放设 计架构，积极配合参与项目实施的各方，按要求提供开放的API对接，完成与第二阶段建设的新闻大数据、第三阶段建设的用户资产大数据等各类业务系统的衔接。可以根据用户要求将所采集到的互联网新闻数据、热点线索、传播影响力分析等新闻大数据内容通过数据服务方式在线实时地导入到融媒采编中心（融媒资源中心、移动协同平台）、指挥策划中心、大屏展示中心、《新福建》客户端平台以及报网端微发布等各类业务系统，实现与业务系统的深度嵌入。包括大数据系统无缝跳转、写稿大数据推荐、大数据稿件的采集推送、指挥策划大数据取数、大屏展示大数据取数等。要求《新福建》客户端提供运营数据的采集接口，提供与用户资产大数据精准推荐的对接接口，以及其他必要接口，实现对APP用户数据及用户行为数据的采集、展示智能推荐结果。”

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

### (一) 本地平台建设

1. 平台系统要求

▲1.1、总体要求

1.1.1、从集团整体业务层面考虑，系统应无用户数限制，支持集团化分级管理，实现与集团现有的统一用户身份认证管理系统对接，实现集团内各系统用户公共信息、权限信息、组织机构的统一化、规范化、标准化的管理。实现用户单点登录，无需重复登录即可实现多个业务系统之间的无缝跳转。

1.1.2、与各类已建业务应用系统有效对接的同时，保证系统的运行安全、正常、顺畅。通过健全统一、灵活、多维度的门户访问控制机制，对应用访问权限进行全流程监管，推进集中访问业务模式安全有序地开展。

1.1.3、平台应具备良好的易用性，要求根据采购人用户使用习惯，优化研发用户体验良好的前端功能界面。

1.1.4、平台应具备接口规范性，要求中标人提供满足本地平台所有功能正常使用的接入数据的接口规范，保证采购人在本项目有效服务期后也具备本地平台的可扩展接入能力。

1.1.5.在项目服务期内，在云端平台有新功能时，中标人应根据采购人的要求将新功能更新到本地平台。

1.2、系统架构要求

中标人应在投标文件中提供清晰明确的系统总体架构设 计、应用架构、技术架构和部署架构设 计方案。具体要求如下：

1.2.1.平台应遵循后端服务化、前端工具化、业务场景化的设 计原则，采用分层方式进行系统总体架构设 计，并详细阐述层与层之间的服务关系。

1.2.2.平台应按照媒体业务流程全覆盖的原则进行应用架构设 计，清晰说明各流程环节之间的数据关系与服务关系。

1.2.3.平台应按照分层模式进行技术架构的设 计，重点阐述大数据采集、内容大数据存储、内容大数据检索和自然语言处理等方面所采用的自主可控核心技术与软件产品，并清晰描述所采用技术的先 进性。

1.2.4.平台应按照混合云架构方式进行系统部署架构设 计，要求提供详细的网络、主机、平台、应用软件等部署方案，设备配置方案，平台部署架构应具备良好的可扩展能力，能够保证平台后期业务扩展的性能要求。

1.3、平台性能要求

1.3.1.交互类业务

交互类业务是指在系统中进行的日常业务处理工作，如录入、修改或删除一条单据等操作。用户交互界面响应不超过5秒；满足不少于500人的并发用户访问，可根据实际业务需要灵活扩展，要求系统不能由于用户访问量的增大而明显降低系统的响应时间和可用性，进而影响用户体验。

1.3.2.查询类业务

如信息查询、统计报表生成等查询业务，由于受到查询的复杂程度、数据量大小等因素的影响，平台的响应时间应满足以下参 考范围：任意检索、实时计算请求应达到秒级响应。

1.4、兼容性要求

系统兼容私有云平台部署以及当前市场主流的公有云。

PC端支持适配Chrome（含 Windows、Mac OS X）、Safari（含 Mac OS X）、火狐、IE9及以上（Windows 平台）等主流浏览器。

1.5、可靠性要求

系统性能稳定，可支持7×24小时工作，设备可用率达到99.99%，平台的平均无故障率达到99.9%。根据设 计容量，满负载情况下，CPU的使用率需小于80％。

服务器可分布式部署，支持备份冗余，保证服务质量。平台应支持负载均衡，系统切换时间小于60秒。

1.6、安全性要求

平台建设按等保2.0的三级进行规划设 计，并符合省网信办对互联网新闻信息服务管理的相关规定。如若需要整改，中标人需要配合相关整改调试，确保系统通过安全检查。整改所需费用由中标人承担。

需考虑到内网与外网之间数据交换的安全，提供多种安全设 计机制，防止因病毒、人为等因素造成的数据破坏、泄露，确保数据的安全性和机密性。可提供合理的数据安全存储、访问方案，要求实现数据的访问分级授权、数据传输可支持证书https/http2协议，记录数据访问日志。

2. 平台功能要求

2.1. 数据治理

2.1.1. 数据采集

2.1.1.1. 数据采集范围

大数据采集包括采购人自有的内容生产数据、图片库、数字报和历史资料数据、编辑记者信息和行为数据、用户信息和行为数据、互联网媒体数据（全网媒体数据、新闻舆情数据、政务信息数据、个性化信源数据）、传播和版权跟踪数据以及第三方合 作数据等。主要包括但不限于：

一、互联网媒体数据：由中标人提供的大数据中心集中采集和推送，包括基础资讯数据（新闻网站、数字报、客户端、微博、微信、头条等渠道发布的资讯内容）、主题数据（政策资讯、会议资讯、灾害预报、安全事故等）、特定数据（APP push消息、热搜词条以及指 定范围的阅读数、点赞数等）。

★用户可根据需要灵活地增、删、改新闻信息推送源清单。在项目服务期内，中标人应当根据用户所需要的新闻信息源清单，免费提供新闻信息源添加、数据采集、数据推送服务，并在用户提交清单后24小时内做出响应。中标人需定期梳理本地新闻采集列表，细化本地新闻资源的采集和推送。支持按用户要求推送项目启动之日前至少6个月的历史数据资源，包括基础资讯数据、线索数据、热点数据、专题数据等。支持用户自定义变更数据接收范围和接收频率。本地数据打标维度可根据采购人实际业务需要进行调整及定制。

实现多源数据的实时采集与清洗，推送清洗和分析后的数据并存储到本地。需推送落地的数据包括两大类：

1. 基础数据推送

（1）福建、海峡相关数据：与福建及海峡两岸地名、名人、景点、事件等相关的新闻资讯数据、主题数据及定制数据；推送间隔周期不大于10分钟。

（2）国家网信办公布可供网站转载新闻的新闻单位名单中各媒体单位发布的新闻资讯数据；推送间隔周期不大于10分钟。

（3）福建本地媒体信息源：采集推送福建全省区县级（含）以上媒体官方渠道发布的新闻资讯；推送间隔周期不大于10分钟。

（4）中国非大陆媒体数据：具备相关数据采集能力，可按需推送非大陆媒体发布的新闻数据。

（5）支持对独立的内容页面或专题进行数据采集监控并推送。

（6）推送的数据字段需包含新闻资讯的基础属性字段（标题、正文、作者、原文链接、来源媒体等）以及数据标引结果字段。

2. 分析结果数据推送

（1）热点数据：由中标人云端平台在指 定时间内完成聚类计算，分析完成后，热点统计分析结果及热点所包含的基础新闻资讯数据需即时推送、保存到本地大数据平台进行二次分析计算及展示。

（2）传播数据：由中标人云端平台在指 定时间内完成分析计算，分析完成后，传播分析统计结果及传播路径所覆盖的基础新闻资讯数据需即时推送、保存到本地大数据平台与用户互动数据结合进行二次分析、计算及展示。

（3）专题数据：用户自定义输入专题规则和专题分析持续时间，由云端平台实时分析计算专题结果，分析完成后，该专题的统计分析结果以及专题所涉及的原始数据需即时推送、保存到本地大数据平台进行二次分析、计算和展示。在持续时间内应对专题分析数据保持更新推送。

二、用户行为数据：由中标人提供的云平台集中采集，包括但不限于：用户基础数据（用户设备编号、性别、位置、运营商等）、用户行为明细数据（浏览明细、操作明细等）、运营分析结果数据（留存分析、漏斗分析等）以及用户标签数据等。以上数据均可支持全部推送本地存储，具体落地数据可根据采购人实际需求调整。

三、报社自有数据：包括融媒体平台产生的内容数据、图片库数据、数字报和历史资料数据、编辑记者信息和行为数据等。

四、第三方合 作数据：通过接口导入政务、民生数据，以及第三方大数据服务厂商的数据和分析成果，接收并存储到本地。

▲2.1.1.2.数据采集方式

中标人需提供统一的大数据接口标准、数据适配工具、互联网数据采集工具、推送数据接收工具等接口和工具，支持结构化、半结构化和非结构化数据的采集和转换，存入分布式数据库。支持数据的一致性检查，以保证数据的完整性。

数据接入标准接口：由中标人根据采购人情况制定平台接口交互规范，任何第三方系统接入到媒体大数据平台均按遵照此规范。

数据适配工具：要求支持多种类型数据库以及文件数据源的采集，具体要求如下：

（1）支持Oracle、MySQL、SQL Server、Sybase、mongodb 五种关系数据库以及多种国产数据库的信息获取。

（2）支持多种文件采集源的采集，能够对本地、局域网共享文件夹、 FTP服务器文件夹和HTTP服务器上的文件夹进行采集。

（3）支持对CSV、 HTML、 EXCEL、 EML等多种文件格式的数据进行解析。

（4）支持以插件方式扩展数据源和数据处理流程。

互联网数据采集工具：中标人需提供本地化数据采集工具，支持用户自定义采集资讯数据采集能力。

采集目标网站可以按组管理和调度。维护人员可方便设定每组网站采集的时间周期，包括指 定一天之内的多个定点执行时间，或者设定两次更新之间的时间间隔，以分钟为单位，并可设置为不间断运行。当一组网站不再需要采集时，可以将该组设置为不采集。

支持采集数据的个性化输出，采集到的网页元数据可以按照用户配置的字段输出，并可输出到用户自定义结构的数据库中，包括SQL Server、Oracle、MySQL，存储格式公开，便于开发其它应用。

推送数据接收工具：提供http协议、XML解析标准用于云端平台推送的数据接收。

2.1.1.3.数据对账要求

要求数据采集结束后进行完整性、一致性、正确性检验，支持对接入数据的关键信息、唯一性信息的日志存储和查询统计。对于可靠性、一致性要求高的数据，提供数据同步检查和校验功能，并输出详细日志。支持一定时间范围的接入状态统计，包括对数据更新状态、联通状态、数据量、校验等情况的统计。

▲2.1.2.数据存储

中标人应具备自主知识产权的大数据管理系统产品。数据支持分布式存储，基于业内广泛使用的高效分布式存储架构，可存储任意容量，任意数据类型的数据。应用多元数据存储技术，包括内容数据库、外部推送互联网数据库、用户主数据库、用户行为数据库等。

1.平台需采用分布式、高性能、易于扩展的架构设 计，采用先进的大数据管理与检索架构支撑本项目的大数据高效管理和智能检索。

2.利用传统关系数据库、分布式数据仓库、分布式文件数据库相结合的大数据实现方案，从海量的各种各样类型数据中，含结构化数据、非结构化数据、半结构化数据等，快速获得有价值信息。

3.融合数据多引擎技术、Hadoop/HDFS分布式并行计算和多副本机制、Facebook/Cassandra对等节点机制等先进技术，避免单点故障并支持系统性能线性扩展。

4.满足采购人可持续发展需要的数据管理需求，支持对集群整体和每个节点运行情况的秒级监控，监控维度至少包括：每节点分区数、内存使用情况、存储空间使用情况、数据文件、记录数、IO、CPU、网络等；

5.支持动态集群扩容，至少包括节点列表、主节点管理、内存大小、集群IP、自动安装目录配置等；

6.支持数据库新建、可配置按指 定字段分区与分库，支持副本数选择，支持指 定数据库类型，包括但不限于：节点数据库、虚拟数据库、镜像数据库、自分裂视图等类型；

7.支持节点任务管理，按节点进行任务情况查看，包括开始时间、持续时间及客户端IP等，任务类型支持:检索、分类统计、统计检索、装库、删除记录、修改记录、副本同步等；

8.支持大数据管理平台日常运维作业管理功能，作业类型包括数据排重(根据标题、正文、栏目等进行数据排重)、记录拷贝(从源数据库中将记录拷贝到目标数据库中，支持按自定义检索条件进行拷贝，源库和目标库字段支持根据名字自动映射)、对数据库配置信息管理（包括但不限于可视化修改数据库优化最大线程数及磁盘间允许迁移阈值、hadoop相关配置）等。

9.支持多种存储混合使用：支持SSD、非SSD、HDFS等多种存储混合使用。支持冷热数据自动分区管理：系统应当可以根据规则设定自动区分冷热数据（如超出指 定时效的旧数据自动归入冷区），并且利用SSD提高热数据的查询效率。

10.系统应支持无效子库清理功能，包括：分布式集群中存在的副本数（包括主节点）为0的子库、离线/注销的节点中存在的高性能策略数据库的子库、记录数为0的子库或者离线的子库等。

2.1.3.数据分析

2.1.3.1、数据分析引擎

中标人应具备自主知识产权的数据标引、文本挖掘相关的产品。包含了对文本进行中文语义分析所需的自然语言处理工具、数据分析基础算法工具等，包括但不限于：

1. 分词与词性标注：对文本进行自动分词和词性标注等自然语言处理。

2. 关键词提取、实体识别：将文本的关键词和包括人名、地名、机构名等各维度实体属性进行提取，形成描述文本特征的结构化数据。

3. 文本自动摘要：实现对文本内容的精简提炼，从长篇文章中自动提取，根据对摘要内容的长度区间的配置，自动构成摘要文字。通过文本的段落结构，句子句法，文本关键词等信息，对文本的关键语句进行筛选，以保留最具信息量的句子作为其摘要结果。生成的摘要需连贯通顺，并保留其原文的中心内容。

4. 文本分类标引：基于一定的分类标准体系，定义和生成各种分类规则，自动地对文档进行分类，通过训练样本集不断训练分类模型自我学习，提高分类的精准度。

5. 文本相似度分析：基于语义相似度的文本相似度算法，可以自动计算给定文档的相似文档，并挖掘大量文本数据集中的相似文档簇，适用于文档查重、主题分析、溯源分析等应用领域。文档的相似性需要在语义级别进行比较与表示，不同关键词所书写的文本也可以被检测出高相似性。

6. 文本聚类和主题识别：提供文本聚类方法，可以针对文档进行归类，把内容相近的文档归为一类，并自动为该类生成主题词。需要支持百万级别规模文章的文本聚类。

7. 情感分析：自动分析隐含在文本中的情感倾向，以便用于分类、检索、推荐等功能。

▲2.1.3.2、知识库服务

要求基于媒体知识库实现对数据的打标，需提供不少于13类知识库，包含不限于地域分类知识库、媒体属性知识库、内容分类知识库等。需提供知识库维护工具，采购人可根据实际业务需要进行调整。

2.1.3.3、数据二次标引

平台需对本地数据的分析标引功能，通过对数据标引知识库的完善以优化完善现有数据字段抽取的准确性，结合采购人的实际业务需求从多个维度对数据进行打标，为后期数据归档、分析提供高质量的基础数据。

支持基于多级知识库规则的数据分类标引功能，可分别对媒体属性和内容属性进行二次标引，标引字段包括不限于以下字段：

1. 媒体属性：支持对新闻资讯的来源媒体进行数据标引分析，要求按照媒体所在地域、媒体归属性质、垂直分类、媒体资质、账号认证类型、媒体等级、媒体性质、媒体/账号标签、媒体/账号所属集团、行政属性等多个维度对数据进行打标。

2. 内容属性：支持对新闻资讯内容进行数据标引分析，可对内容的基础属性以及基于算法的数据加工属性进行标引。

基础内容属性：要求至少按照标题、发布站点、来源站点、发布频道、作者、发布时间、文章类别、语种标记进行打标。

内容加工属性：要求至少包括主题词标引、标签标引、摘要抽取、命名实体抽取(人名、地名、机构名、电话、邮箱、时间等)、原创标记、排重标记、文章内容地域分析、文章内容上所属领域分析、观点抽取、突发事件识别(是否是突发事件、突发事件信息抽取)、褒贬分析、政策法规抽取等维度。其中，地名抽取应到县级。

2.1.4、数据标准规范

中标人需要为平台制订数据采集引进汇聚规范、数据服务接口规范和应用服务管理规范。

1. 数据采集汇聚规范

本标准规定了报社内外数据采集和引进的内容和参数、采集和引进方法和流程、采集和引进的原则及其主要技术指标，提出了信息采集和引进的质量要求和质量控制指标。

本标准适用于社内外所需数据源的采集与引进，指导和规范数据服务平台的数据采集和数据引进工作，为数据采集汇聚系统的建设提供标准支撑，也为原始素材库的构建提供重要的依据。

2. 数据服务接口规范

该标准规定了数据服务平台数据服务应用和数据交换的方法、流程、主要技术指标和接口规范等。

本标准适用于数据服务平台通过数据服务总线为各业务系统提供标准化调用接口，实现数据存取访问、数据交换和应用服务。

3. 应用服务管理规范

该标准规定了数据服务平台各类应用服务的管理规范。

本标准适用于对数据服务平台各类应用服务的注册管理、认证管理、授权管理、审计管理和监控管理。

2.2. 大数据应用功能

2.2.1. 大数据供稿

▲2.2.1.1.总体要求

供稿平台要求支持混合使用模式，默认取稿数据源为本地数据（含自有数据资源以及推送至本地平台的素材、稿件数据）；同时平台需整合取稿云端平台入口，当用户需要本地数据以外的互联网新闻稿件数据时，可免登录切换到云端平台进行取稿。

2.2.1.2.功能要求

1. 稿件检索

（1）支持快捷检索：用户可自定义选择检索标题或正文、选择新闻稿件的发布时间范围、筛选新闻稿件的主题分类和地域分类。

（2）支持高级检索：用户可进行多关键词的组合设置，支持设置包含关键词和排除关键词；支持按作者、发布时间范围、字数范围、发布媒体来源、稿件内容所属主题、所属地区以及稿件的类别进行检索结果的筛选。

（3）检索结果列表支持按时间或稿件热度进行顺序或倒序排序；对检索结果支持排重设置，多源转载的相同稿件支持合并折叠展示。

（4）支持按国内、国际、体育、娱乐、军事等领域检索。

（5）支持检索结果含去重稿和不去重稿选项。

（6）支持图片检索，检索本地相似图片和互联网新浪微博相似图片。

2. 分类查看

（1）支持对取稿平台所有资源进行分类查看，用户点击指 定分类目录即可查看指 定分类下的新闻数据资源。分类目录至少包含数字报刊、网站、客户端、微信、微博、第三方自媒体平台等六大分类。

（2）结果列表支持按时间顺序或倒序进行排序；对检索结果支持排重设置，多源转载的相同稿件支持合并折叠展示。支持预览视图和列表视图两种浏览模式的切换。数字报刊支持按版面视图和列表视图进行数据查阅。

（3）支持查看稿件详情，包括标题、来源、发稿时间、正文、相关稿件以及稿件标签信息。支持通过链接跳转查看稿件的原始页面。

3. 资源订阅

（1）支持单个用户自定义添加资源订阅夹，每个用户都可以单独订阅指 定来源的新闻信息、网站、网站频道、数字报刊等，或关键词、关注话题、主题、地域等指 定筛选条件订阅相关数据资源，供用户进行取稿选用。

（2）支持将资源订阅夹标记为“常用”进行置顶，方便用户快速查找常用资源。

（3）系统提供自动推送、提醒、分栏目分类展示，支持详细模式和精简模式，方便快速查阅。

4. 一键取稿

（1）支持单篇、多篇、批量全选稿件一键取稿。

（2）平台需与现有融媒体采编、APP、网站等平台，或与相应的发布渠道进行对接，可将稿件数据按指 定格式推送到对应平台的指 定位置。

5. 智能荐稿

（1）平台需提供智能荐稿接口，当外部系统调用传入一段文字内容，平台支持自动抽取文字主题，并将主题相关的素材和稿件返回给外部系统。

（2）中标人需为智能荐稿功能对接融媒体采编平台提供必要的技术支持。

6. 关联挖掘

（1）平台需提供稿件关联背景挖掘服务接口，当外部系统调用传入一段文字内容，平台支持自动抽取文中涉及的人名、地名、机构名、关键词等，用户可对抽取的关键词进行组合，平台自动匹配与关键词组合相关的稿件和素材同时返回给外部系统。

（2）中标人需为稿件背景关联挖掘功能对接融媒体采编系统提供必要的技术支持。

2.2.2. 线索大数据

★2.2.2.1.总体要求

线索大数据模块落地部署，中标人需将云端平台分析聚合的实时线索数据推送到本地大数据平台进行二次分析和应用，与报业集团现有融媒体平台线索功能进行整合后，结合用户使用习惯重新开发前端应用。

2.2.2.2.功能要求

1. 互联网线索

中标人需提供包含客户端实时推送消息、网站头条、社交媒体头条、搜索引擎热搜、微博爆料、自然灾害、突发事件、近期政策、近期会议、历史今天等不少于15类新闻线索信息数据。线索数据由中标人云端平台实时推送至本地大数据平台。各类线索要求如下：

（1）客户端实时推送消息：提供不少于70家国内主流新闻客户端实时推送消息，支持按时间轴方式进行查看。

（2）网站头条：提供不少于10家新闻门户头条线索。

（3）社交媒体头条：提供微博首页头条信息展示以及微博热词线索展示。

（4）搜索引擎热搜：支持采集主流搜索引擎热搜词条，支持按搜索热度进行词条排序。支持按日期对热搜词条进行回溯。

（5）微博爆料：提供网民@指 定媒体的微博爆料信息，支持用户订阅查看指 定媒体的微博爆料信息；用户可根据日期回溯一周内指 定日期的爆料信息。

（6）自然灾害：提供包含地震预警、台风预警、暴雨预警、滑坡预警、高温预警等不少于15类自然灾害预警信息。灾害预警信息来源必须为中国天气网、中国地震台网等权威官方渠道。支持查询指 定时间范围、热度范围、指 定地区的自然灾害预警信息。

（7）突发事件：提供包含公共安全事件、群体性事件等不少于3大类、15小类的突发事件线索信息。支持查看指 定时间范围、指 定地区的突发事件线索。支持查看事件发生地点和信息来源。

（8）近期政策：提供不少于50个中央部委网站发布的政策法规信息，支持按指 定部委网站进行筛选查看。提供全国各省 级党政机关网站发布的政策法规信息，支持按指 定省份进行筛选查看。提供福建省、福建省各级市、区、县党政机关网站发布的政策法规信息，支持按指 定地区、指 定机构查看政策法规信息。提供全国各地区最新政策法规解读信息。支持按关键词、发布机构、发文日期进行政策信息筛选。

（9）近期会议：提供全国各地会议信息，支持按指 定地区查看。

（10）历史今天：提供党史记录、节日、名人生日、名人去世、重大历史事件纪念日等不少于5类历史今天信息。支持按指 定日期搜索历史素材信息。

（11）政务报道：支持汇集中央、福建省、福建各级市、区、县党政机关政务报道、领导人活动报道等专题线索。支持用户自定义订阅指 定机构、指 定领导人的报道线索。

2. 自有线索整合

中标人需对报业集团现有线索渠道进行整理、采集，并与互联网线索进行整合展示。

2.2.3. 热点大数据

★2.2.3.1.总体要求

热点大数据应用落地部署，中标人需将云端平台完成聚类后的大数据热点分析结果以及构成热点的基础新闻资讯数据推送至本地大数据平台。

平台实现全网、各地、各渠道的新闻热点发现、各渠道的头版头条以及热点榜单信息，帮助采购人用户对热点线索进行快速了解和跟进。

2.2.3.2.功能要求

一、 通用功能

1. 支持对指 定的热点新闻进行下钻，查看热点详情，包括但不限于以下信息：热点原发媒体、热点引爆媒体、热点持续时间、热点走势图、热点关键词、观点分析、热点传播渠道分析、各地媒体报道统计等。

2. 支持对热点信息进行排行，并支持对新上榜的热点新闻进行标识。

3. 支持查看当前热点信息的所有报道。

4. 支持热点信息按日期进行回溯，查看历史热点信息。

5. 支持对热点新闻按新闻分类法进行分类，用户可订阅指 定分类的热点信息。

6. 支持对热点新闻的检索。

▲二、 全网热点

支持对全网新闻热点进行聚合展现，提供新闻热点排行，可实时查看该热点新闻的报道量。

支持订阅不同类别的新闻热点，提供基于新闻分类法的（如政治、财经、司法、军事、社会等）新闻热点信息。

支持按整点时间段回溯当天各整点时间段的热点信息。支持按日期回溯指 定近一年来任意日期的热点信息。

支持以列表和图表等不同方式进行热点信息展示，热点列表应支持按热度排序以及首发时间排序。

三、 区域热点

1. 支持对海外、全国、福建省以及福建各地市的热点进行聚合，支持地图、列表方式展示新闻排行。

2. 支持对热点进行热点的地域相关度进行区分，可区分以当前地域为主题的热点和涉及当地的热点新闻。

3. 支持热点信息的可视化，以地图轮播形式展示各地热点，并支持各地的热点信息量排行。

四、 渠道热点

1. 支持对微博、微信的热点进行聚合，查看微博、微信热文榜单以及公众号榜单。至少提供7个不同类别的微信、微博的热文榜单，与用户点击可查看不同类别的热文榜单。

2. 支持对纸媒头版头条进行聚合，可分类查看中央核心报刊、各地省市及区县党报、行业报刊等报刊的头版头条。支持查看纸媒的热度top10的头版信息。支持按中央报刊、地方党报、晚报/都市报、行业专业报等不同类别的报纸查看热点头版信息。支持不同类别纸媒的头版进行比对。

3. 支持对核心商业门户及国家主流新闻网站头条信息进行聚合，实时展现各大门户头条内容及头条持续时间，并支持按在线和已下线查看当前和历史头条信息；支持对门户头条进行聚类统计，查看最热头条信息。

五、 人物榜单

1. 支持对新闻涉及的人名进行抽取，并实现热点新闻人物统计排行，并可查看与人物相关的新闻信息。

2. 可对人物的归属领域进行区分，查看不同领域的热点新闻名人、可区分正负面情感倾向。

3. 支持展示福建地域的人物榜单。

▲六、榜单定制

在项目服务期内，支持根据用户业务需要定制热点榜单，用户可自主选择信源名单，快速组建对应渠道的热点榜单。榜单数据支持在线导出成WORD、PDF或EXCEL等格式。

2.2.4. 大数据专题

★2.2.4.1.总体要求

要求大数据专题模块支持混合使用模式。大数据专题分为聚合专题和定制专题，其中聚合专题由用户在云端平台输入相关规则条件后自动聚合生成，支持在云端平台直接查看，同时支持将专题分析结果以及结果相关的基础新闻资讯数据推送至本地进行保存。

定制专题由云端平台筛选专题相关基础数据推送至本地大数据平台，提供每日每个专题相关度最高的100篇文章，结合本地数据和实际业务需求提供个性化的数据分析维度和数据展现。

2.2.4.2.功能要求

一、聚合专题

要求提供大数据聚合专题分析功能：用户可通过自定义专题进行实时跟踪，帮助决策者掌握事件发展脉络及趋势，及时调整对选题的报道方向。

具体要求如下：

1. 支持用户按自定义主题词组合条件创建事件专题。

2. 支持查看事件的基本概况，包括对事件的发生地、事件的起源、事件涉及的主体人物、机构的分析。

3. 支持事件相关新闻素材的聚合。

4. 支持对事件的发展脉络进行跟踪，可查看指 定时间节点全网媒体对该事件的报道焦点。

5. 可查看官方媒体及商业门户对该事件的报道观点的对比，并支持对观点热词的抽取。

6. 可查看相关名人、媒体以及机构对该事件的观点论述。

7. 可支持对事件的观点情感进行分析及其变化趋势的分析。

8. 可查看该事件在互联网各传播渠道的声量，并支持按时间轴查看事件相关声量的变化趋势。

9. 可按传播力排行查看与事件相关的新闻报道以及传播详情。

10. 支持对查看各地媒体对事件的关注度排行。

★二、定制专题

1、定制专题人物库：例如涉闽领导人物库，包括省-市-区县三级党政干部、人大代表、政协委员数据的自动采集与更新，包括但不限于：提供重点人物背景介绍、支持相关报道新闻素材聚合、领导人主题活动轨迹分析、参与排行等智能化应用输出、可按传播力排行查看与事件相关的新闻报道以及传播详情。以人为核心角度，串联新闻报道主题、所在地域和相关报道的纽带，为媒体内容策划、编辑生产提供参 考。

2、本项目服务期内，中标人需另外提供如福建相关的海峡新闻、福建地市新闻抗击新冠疫情专题、两会聚焦等专题定制服务，不少于20次/3年，服务形式包括但不限于专题页面制作、专题数据导出、专题可视化大屏设 计、专题报告撰写等。

2.2.5. 传播大数据

★2.2.5.1.总体要求

传播分析平台需支持混合使用模式，集团原创稿件的转载分析结果及转载稿件列表由中标人新闻大数据云端平台集中分析计算并推送本地；本地平台将原创稿件的转载分析数据与用户互动数据进行加权计算，实现综合传播效果分析计算。

传播分析平台旨在建立科学、量化、规范的原创内容网络传播的评估机制，实现原创内容在互联网上的全面、准确和及时的转载跟踪，实现多层次和多维度的投放效果统计分析和评价反馈分析，为内容转载统计、媒体传播影响力分析、媒体和记者投放成效分析、版权跟踪分析等方面的需要，提供量化数据和信息支撑。

平台需对互联网新闻媒体、报刊、微信、微博主进行重点监测，结合自然语言处理技术和数据挖掘技术，满足对用户稿件在指 定范围的网络平台中转载、互动情况进行统计分析。

▲2.2.5.2.模型要求

稿件影响力指数需至少包括以下三个指标：阅读指标、互动指标和转载指标。其中，稿件转载指标的计算需根据媒体影响力进行级别划分，不同级别的转载媒体赋予不同转载指标计算权重。

本地传播力指数计算权值和算法支持按用户实际要求灵活调整。

中标人需在本项目投标文件中对其采用的传播力指数算法进行详细说明。

2.2.5.3.功能要求

一、 集团稿件统计

支持对集团各媒体矩阵发布的稿件进行统计分析，可以查看集团所有媒体矩阵发稿内容及用户互动情况。

支持根据原创标识对集团各媒体矩阵的原创稿件进行自动识别。同时支持与融媒体采编平台原创稿库进行对接。要求支持统计分析各渠道原创和发稿总数。

支持按指 定媒体、终端名 称查看该媒体及其下的重要栏目的传播力统计分析，支持数据下钻查看；支持按传播力数据的进行排序生成榜单。

支持根据关键词查找指 定稿件详情。

支持向考核系统提供统计分析数据。

二、 稿件传播刻画

1. 支持按日期提供原创稿件传播力总指数的概览，概览页面支持查看稿件转载分布、影响力指数、用户互动指数等信息。

2. 支持按时间范围、发布站点、发布渠道、关键词查询、筛选指 定范围稿件的传播力详情信息。

3. 支持对集团原创稿件的转载媒体排行，查看当天、近7天、近30天转载本集团稿件最多的媒体Top10。

4. 支持查看当天、近7天、近30天的集团原创稿件在不同层级媒体中的转载分布。

5. 支持查看近30天集团各渠道原创稿件的传播影响力指数趋势。

6. 支持查看指 定竞媒稿件的传播力排行，支持按媒体名 称、稿件关键字、时间范围进行筛选。

7. 支持对每一篇原创稿件的传播力指数进行下钻分析，提供详细的影响力分析刻画，包括影响力指数分析、集团转载清单、外部媒体转载清单、稿件影响力渠道覆盖、稿件影响力地域分析、稿件影响力路径分析。具体要求说明如下：

（1）影响力指数分析：支持对稿件影响力指数的详细构成进行分析，包括稿件在不同层级媒体中的转载次数以及稿件的用户互动影响力贡献值。

（2）集团转载清单：支持查看当前稿件在集团内部转载的详细清单。

（3）外部媒体转载：支持查看当前稿件在外部媒体转载的详细清单，可查看转载网站的名 称和栏目名 称，支持按不同层级媒体分类查看。

（4）传播趋势统计：支持按小时及按天统计当前稿件在网站、微博、微信、客户端等不同渠道的传播趋势。

（5）转载媒体统计排行：支持统计分析转载当前稿件最多的前N个媒体。

（6）稿件影响力渠道覆盖：支持统计分析当前稿件传播的主要渠道。

（7）稿件影响力地域排行：支持按媒体所属地域进行转载排行。

（8）稿件影响力路径分析：支持以树状图或网状图对稿件的传播路径进行分析刻画；传播路径可视化图表支持以不同颜色区分转载媒体的类别；图表支持放大、缩小；点击传播节点可跳转原文链接查看改站点当前稿件的原网页。

三、 竞媒比对分析

系统提供自定义监控媒体，包括数字报、网站、客户端、微博、微信等，不同用户可以分别进行设置。系统提供数字报内容、版面的抓取并集中以信息屏的方式来实时展示，可以展示报社、竞争媒体、关注媒体相互之间横向对比数据，包括各对比媒体的发稿数、原创数、传播数、传媒媒体数、阅读数、分享数等，可以根据媒体要求以不同的数据展示形式来表现这些数据及数据变化趋势。

四、 传播效果简报

可选择有价值的信息添加到简报素材，将素材编辑自动生成稿件传播效果的简报，并推送到特定的人员处。系统提供多种简报模板，可生成日报、周报、月报、年报等报告，系统提供文本编辑控件，可以自定义时间范围、发布渠道，用户可在线进行简报编辑、预览、打印、导出等操作。

2.2.6. 用户大数据

2.2.6.1. 总体要求

用户大数据基于用户大数据云端平台提供采集与分析运算后的结果，通过接口方式推送至本地平台做前端展现，可向大屏展示、考核系统、采编平台（含移动采编、APP平台）等业务平台提供数据服务。

1. 针对采购人相关新媒体的发稿数据、传播数据、用户行为数据进行有效采集和整合。

2. 基于行为数据与内容数据的有机结合，根据业务需求完成新媒体的运营分析，为新媒体运营及未来业务拓展提供必要的数据支撑。

3. 按业务需求提供针对新媒体入驻机构、合 作机构、服务机构的综合分析。

2.2.6.2. 用户数据管理

平台应对推送至本地的用户数据提供管理界面，用户数据管理功能要求如下：

1. 支持对全渠道的用户数据进行管理和运营。如抖音企业号、微信公众号、小程序、百家号、头条号、新浪微博企业号等私域用户。

2. 支持用户数据的统计分析功能应用，支持统计集团内所有产品的用户量，支持统计分析用户在APP、抖音、今日头条、百家号、小程序及微信公众号等平台的多端行为。

3. 支持按系统平台和产品分类对用户数据统计分析结果。

4. 提供对用户数据的多维度、多条件、可自主配置的检索功能，并支持对检索结果的多维度排序和导出。

▲2.2.6.3.分析功能定制

针对采购人各发布渠道提供相关数据提供分析，深度融合内容、用户行为、互动指标及趋势，包括：

媒体综合分析，媒体各渠道发稿分析、传播分析、内容分析、用户分析。

媒体下属机构分析，入驻机构运营分析，包括总体数据分析，各机构详细数据，文章转载排行，比对分析等。

栏目和文章分析，栏目互动分析、阅读榜单，并支持下载。全部或各个栏目的用户，在全球、全国、全省的分布情况，且支持明细下载。

用户转化：提供访客、注册用户两种维度，并按天提供访客转注册的转化情况。

用户大数据平台支持为传播分析、热点分析、以及绩效考核系统提供用户阅读数、点赞数、评论数等用户行为数据。

支持根据用户实际需要进行用户大数据分析模型定制，包括不限于用户标签刻画模型、内容标签模型等。

支持根据用户实际需要进行用户大数据应用场景设 计，包括不限于用户行为比对分析、终端用户比对分析等。

支持提供用户大数图形化分析界面，支持对分析结果及其图表进行快速导出。

支持形成自定义数据报表，系统按此进行统计和展示。支持查看报表统计数据的明细页面。导出报表excel文件。

2.2.7. 版权大数据

对集团各渠道原创内容版权资源信息进行统一的管理。平台提供自动、手动两种方式的版权信息导入方式，既可以从融媒体采编自动获取数据，也支持用户通过手动录入的方式将原创稿件添加到版权信息管理平台中。

具体功能模块包括版权信息入库、版权信息维护、结构化版权信息加载、资产入库申请。以每篇文章、图片、音视频为基本版权对象，汇聚、关联并存储相关的信息，整合展示，形成统一、规范化的版权资产信息条目，包括：版权权利信息、著作权登记信息、作者信息、文章信息等，可提供所有资源的授权情况。

通过入库管理对版权资源进行入库审核，通过审核后的版权资源正式成为版权资产；实现对版权资产信息的管理，用户可随时查看具有版权信息的原创稿件的状态、侵权情况、使用情况。

建立版权库转载名单，将有合法转载权限的单位列入白名单中，不做侵权提醒；将没有进行过版权购买的单位列入黑名单，平台在发现有侵权转载行为时，将第一时间提供信息预警服务。

提供稿件溯源，对文本和图片在互联网上进行溯源分析。

平台需具备良好的可扩展性，中标人提供标准开发规范及开放接口，并为后期对接公证云、区块链、国家授时中心及互联网法院相关第三方平台提供必要技术支持。

2.2.8. 大数据应用定制

中标人需承诺在项目服务期内，免费提供政务大数据分析应用模型及智库大数据分析应用模型定制服务，具体要求如下：

2.2.8.1. 政务大数据

基于平台，用户可对指 定范围的政务新媒体进行常态化监测。监测平台需具备以下功能要求：

1. 基本信息监测：对政务新媒体账号的账号名 称、头像、认证状态、账号主体及介绍等基本信息实时监测。

2. 运营数据统计：对两微一端等政务新媒体账号的阅读数、点赞数、发文数、原创发文数等进行统计，并按日、周、月对上一时间周期进行对比。

3. 近期发布数据：对近期发布图文数据进行统一展现，包括文章标题、图片、发布日期、阅读数、点赞量等信息，支持点击查看文章详情。

4. 内容安全信息监测：对两微一端等政务新媒体发布文章内容进行监测，监测发布内容是否存在严重表述错误、敏感词、信息泄密等内容。

5. 告警提醒功能：云平台提供告警提醒功能，对监测出现的严重问题进行实时告警，提供短信、微信告警方式，将告警信息及时发送至采购联系人。

2.2.8.2. 智库大数据

采集和分析聚类相关社科类数据，为社会科学研究、政策研究部门提供参 考数据支撑。提供主题数据至少包含以下种类：

1. 提供国内重点关注城市或省份（经济体量处与福建或福州、厦门等处于同一等级）数据，相关政策、领导动态、专家意见、统计数据、大会报告等时政类数据。

2. 提供国外重点国家或城市的相关政策、重要行业专家言论等相关数据。

3. 提供重点专题数据，如“一带一路”；“新基建”等。

2.2.9. 可视化应用定制

中标人需提供大数据应用可视化大屏设 计和定制开发服务，具体要求如下：

通过对数据的采集、分析、治理、管理、挖掘，同时利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成平面和立体、静态和动态的图像形式，实现数据移动端、PC端、大屏端可视化数据分析展现，支持交互处理。可以定制柱状图、饼图、折线、云图、思维导图、地域分布等多种展示方式。

大屏整体应当根据采购人需求提供不少于5款风格设 计，设 计需满足美观、实用性强的原则，整体风格具有科技感，与采购人的融媒体指挥中心系统无缝对接。

可视化界面包括但不限于：

（1）新闻热点展示。汇集展示定制热点、新闻热点、微博热点、人物热点、公众号热点等内容。如：定制热点可根据每个人定制的内容不同，取得不同的内容，新闻热点、微博热点、人物热点、公众号热点都是从大数据平台取得的排名在前的内容。定制热点、新闻热点、微博热点以列表形式呈现热点新闻，点选一条新闻内容即可浏览新闻的详细内容。人物热点、公众号热点内容可以直接浏览等。

（2）政务信息展示。用户可选择地区、排序等来汇集展示公开政务信息以及政策法规及解读、领导人信息、政务信息公开目录、人事信息、通知公告等。

（3）新闻线索展示。展示网络爆料和互联网新闻线索。

（4）竞媒分析展示。可以选择关注媒体的数字报、网站、客户端、微博微信等，进行内容和分析数据的对比展示。支持同步翻页或者滚动。

（5）传播效果展示。通过传播效果追踪系统采集的传播路径、传播形式、转载者、转载访问量等数据，形成直观的可视化图表，为报道策划的深入提供参 考。

（6）版权跟踪展示。结合版权管理系统，实时展示版权风险和侵权统计，以及维权情况。提供编辑内容的版权情况监控，保障新闻产品资源的合法所有权，如发现盗版情况及时预警。

（7）运营分析展示。结合融合运行管理系统，实时展示报网端用户数、活跃度等运营指标，以及用户画像、编辑记者画像、推广效果、广告传播和收益等内容。

2.3. 系统管理

支持角色管理、组织架构管理、用户管理。提供可扩展的权限管理，可支持分级授权管理、分级数据统计。实现用户的身份设定和权限设置管理，严格的用户权限管理，可按照角色、用户进行权限设置，按照应用级、模块级、操作级进行权限设置。

提供日志管理功能，具备日志记录、日志浏览、日志查询、导出，能够记录操作人、做的操作、操作时间、操作对象等信息。

支持系统异常告警功能，预警信息支持短信或邮件、企业微信或钉钉等方式进行通知。

系统日志、异常警告等功能须提供标准开放接口，供集团运维管理系统进行调用。

### (二) 云端平台服务

1. 新闻大数据服务

1.1. 数据采集能力要求

1.1.1. 总体要求

投标人需具备自建大数据中心实现对互联网数据内容的实时监控和自动采集，根据内容更新频率的变化和系统自身的负载，灵活调整采集间隔，对监控站点进行增量采集，过滤垃圾信息，及时高效地采集新出现的内容信息。系统支持数百线程的并发采集，满足大规模数据采集的需求。

1.1.2. 性能要求

云端服务支持每日100万条以上稿件的离线计算请求；支持1000/秒次以上的并发访问请求；支持每日千万次以上的API服务调用请求。

1.1.3. 采集能力

采集范围重点涵盖中央级媒体及各省 级媒体新闻网站，以及新闻门户新浪、搜狐、网易等网站的数据，实现国内主流微博数据、各主流媒体的公众号数据采集，用户可以选择其所关注的媒体渠道。可以根据实际业务需要，提供互联网相关的网站、社交论坛、微博、腾讯微信公众号、移动APP、数字报刊等多种类型的新闻数据源。

1. 实时提供互联网新闻站点采集源应覆盖中央网信办公布的可供网站转载新闻的新闻单位名单中所有媒体单位旗下的新闻网站、全国各级政务网站以及不少于1000家国内数字报刊资源。日均信息增量不少于80万。

2. 实时提供不少于700家主流资讯客户端数据服务；日均信息量不少于30万。

3. 实时提供包含主流媒体微信公号在内的微信公号新闻信息，采集源不少于100万；日均更新量不少于200万。

4. 实时提供不少于5万个微博账号数据服务；日均更新量不少于5000万。

5. 采集覆盖国内中央、省 级主流新闻媒体在百家号、一点号、头条号、大风号、大鱼号、搜狐号、网易号等主流公众平台的媒体号发布的稿件内容，采集源不少于3000个。

6. 中国非大陆媒体数据：具备相关数据采集能力，可按需推送非大陆媒体发布的新闻数据。

项目服务期内可以根据用户所需要的新闻信息源列表，免费提供个性化新闻信息源添加与数据采集服务，中标人需定期梳理福建省本地区县级以上（含区县级）媒体清单，进行更新补充采集。

1.1.4. 采集要求

新闻数据采集：支持对重点、非重点监测站点中的新闻网页以及类似新闻风格的网页进行实时的采集、抓取、分析。自动提取任何新闻网页信息的标题、正文、发布时间、网站名 称、作者、首发网站、分类频道、转载源、阅读数、评论数、相关链接、URL原始链接等内容并保存。可以根据不同的站点灵活设定采集策略，可按用户要求配置采集站点、采集频道、URL过滤规则、抓取深度、抓取网页数量、扫描时间等，并能根据重点新闻网站优先级自定义设置采集频率，可对采集方案随时进行增删查改。

新闻客户端数据采集：支持及时、准确、全面地采集主流移动客户端的静态、动态网页，智能提取新闻的标题、正文、发布时间、作者、客户端名 称、频道名 称、信息摘要、相关图片、评论数等各类信息。可按用户要求配置采集客户端、采集频道、网页过滤规则、抓取深度、抓取网页数量、扫描时间等，并能根据客户端优先级自定义设置采集频率，可对采集方案随时进行增删查改。

微信公众号采集：支持对指 定微信公众号布控，7*24小时不间断采集微信信息，全面记录微信文章的标题、正文、发布时间、发布账号、阅读数、点赞数以及原文链接等，并对公众号的昵称、微信号、功能介绍、认证信息等进行采集。可灵活设定布控账号、抓取文章数量、扫描时间、扫描频率等。系统内置自适应采集机制，根据公众号活跃程度自动调整采集频率，提高微信信息的采集效率。

微博数据采集：全面覆盖国内主流微博，如新浪微博、腾讯微博、搜狐微博、人民微博等，可根据用户需求进行定制采集。支持按用户要求配置采集源、布控账号、抓取微博数量、扫描时间、扫描频率等。系统内置自适应采集机制，可根据博主活跃度自动调整采集频率，提高微博信息的采集效率。

电子报刊数据采集：全面记录标题、正文、发布时间、作者、来源报刊、转载报刊、发表版面等信息。支持按用户要求配置采集报刊、采集频道、过滤规则、抓取数量、扫描时间、优先级等。

政务信息采集：汇集中央、省、市、县四级政务资讯信息。以知识标引和智能分类相结合的模式来实现政务信息的归类、梳理、和定向使用，如：政策法规及解读、领导人信息、政务信息公开目录、人事信息、通知公告等多维度政务数据的管理。

评论数据采集：支持对新闻网站、新闻客户端的新闻报道用户评论内容进行采集与分析，主要包含对应新闻标题、评论人、评论内容、评论时间等要素，自动刷新下载新的评论数和评论内容。

多语言、多种编码支持：系统支持简体中文、繁体中文、英文等多种语言，支持GBK、GB2312、BIG5、UTF-8、UTF-16、BIGENDIAN、ISO8859-1等多种编码，自动进行编码转换。

高效的实时采集：基于网站实际的特性，能够对网站进行实时的监控和信息采集，最大化加快下载速度，实现网站新发布的新闻或帖子在分钟级内采集到本地，微博文在秒级内采集到本地。

网页内容自动抽取：系统支持无需人工干预自动的从异构网页中抽取出有效信息。

多层抓取：系统能够对监控的站点进行多层采集，通过指 定监控站点的抓取层数，系统会根据多层采集策略逐层采集网页信息。

自动消重：系统防止采集重复数据，在系统运行过程中，逐渐删除一定时间范围之前的URL消重信息，以避免系统维护的消重信息过大。

内容过滤：采集正文中的图片时，自动过滤无效的广告图片内容。

▲1.1.5.数据分析

要求对采集的互联网数据做好基础数据分析标引，通过“人工+自动”的方式对各渠道数据精确解析，从多个维度对数据进行基础打标，为大数据云端平台及本地平台分析结果数据。

从媒体属性维度、基础维度和加工维度进行多维度打标。

媒体属性维度要求按照媒体所在地域、主办单位、垂直分类、媒体资质、账号认证类型、媒体等级、媒体性质、行政属性等多个维度对数据进行打标。

基础维度要求至少按照标题、发布站点、来源站点、发布频道、作者、发布时间、文章类别、语种标记进行打标。来自重点网站首页头条及要闻区、新闻中心首页头条及要闻区的新闻数据需要做标签标识。

1.2. 应用功能要求

新闻大数据云端服务应提供基于行业通用的互联网取稿、互联网线索、互联网热点、事件专题以及传播分析服务。

1.2.1. 互联网取稿

基于云端平台现有的全量数据为用户提供扩展的取稿服务，当本地平台数据源无法满足用户所需时，云端平台提供的全量数据可为用户提供扩展取稿服务。取稿服务要求入下：

支持与本地媒体大数据平台对接，可将用户取稿数据推送到本地媒体大数据平台。

支持多选稿件进行取稿。

支持多维度的稿件数据筛选和查询。

支持用户自定义订阅互联网稿源，可以按照用户内容需求个性化定制栏目，可指 定信源，供编采人员直接使用。

支持用户收藏相关稿件。

1.2.2. 互联网线索

需提供各类线索开放接口，供本地平台调用，进行定制化前端展现。

提供属地信息最新和最热内容,还可制定全国媒体看福建,本省媒体看福建,境外媒体看福建等。

1.2.3. 互联网热点

需提供各类热点开放接口，供本地平台调用，进行定制化前端展现。

1.2.4. 事件专题

支持用户按自定义关键词条件配置专题分析。

用户可查看专题信息详情，包括实践概况，声量发展趋势、各方观点等应用。

专题数据支持下钻分析。

平台需提供标准化接口，将专题分析结果和专题相关基础数据推送至本地媒体大数据平台进行保存。

可平台推送机构以及个人定义事件。事件分析一键生成报告并能分享。

1.2.5. 传播分析

支持对集团所有新闻渠道的原创稿件进行识别。

支持对每一篇原创稿件的传播力指数进行下钻分析，提供详细的影响力分析刻画，包括影响力贡献分析、媒体转载影响力分析、稿件影响力渠道覆盖、稿件影响力地域分析、稿件影响力路径分析。

平台需提供标准化接口，将传播分析结果和传播路径相关基础数据推送至本地媒体大数据平台进行保存。

1.3. 数据推送服务

中标人需提供基础数据推送服务，将采集的基础数据经过清洗，再将分析结果数据推送并存储到本地，需推送落地的数据详见本招标文件-技术和服务要求（一）本地平台建设“2.1.1.1——数据采集范围”的具体要求。

2. 用户大数据云服务

★2.1.数据采集能力

支持接入来自多种接触点的用户行为数据。支持采集WEB（含H5）、app端、第三方应用程序或入驻订阅号（如：微信、支付宝、抖音、今日头条、快手）、快应用及wap端等渠道的用户数据，根据各种数据的特点进行分别处理和存储。采集的用户数据类型应包括：用户的静态数据、用户的操作行为数据，支持设备终端分享、推送、错误日志等功能的基础数据采集。

支持对《新福建》客户端在现有统计平台中已存的历史用户数据进行全量继承，并支持后续数据接入与统计分析的延续，保证《新福建》客户端数据在统计平台切换过程中的无缝衔接。

支持Android与iOS端数据采集，可精准采集设备、渠道、版本、地域等基础字段等基础信息，支持但不限于分析应用的新增、启动、活跃、自定义事件、Benchmark等指标，并包含定位crash错误定位功能。

支持数据埋点，帮助新福建客户端进行数据埋点规划，并根据业务需求提供定制化埋点方案、埋点流程规范，并结合智能测试工具，辅助集团的数据采集验收，确认数据上报准确无异常。

支持手动埋点、可视化埋点等多种数据采集方式，匹配多种数据分析场景，降低开发成本，提高数据生产效率。

采集内容支持包括跨端全域数据（数据互通、指标规范），以及各平台基础数据（基础数据、行为数据）。

支持统计集团旗下多端数据采集和数据打通，包括网站端、客户端、M站、微信小程序、快应用、头条小程序等现有及将来出现的应用程序的用户数据和用户行为数据。

支持对单个域名地址或专题页面进行数据监控。

2.2.数据治理能力

多端打通分析：支持APP、WEB、小程序、H5、公众号等多端数据进行打通融合分析展示。

标签管理：支持搭建多端人群标签体系，标签需要支持实时和离线两种计算方式，并且可以多标签通过“差并交”的方式进行人群圈选。

跨端私域用户运营：支持在同一个平台下，完成多端（PC、APP、小程序、H5、公众号等）数据的打通并可以进行跨端人群圈选，支持通过推送、短信等通道能力，进行人群触达。

支持查看不同周期、不同维度的统计数据，支持通过公域数据能力深入洞察用户群体，为精细化运营提供科学的数据支撑。

2.2.1. 数据开放

1. 多端主题数据包：每日高性能采集加工海量数据，自动生产APP/WEB/小程序/广告效果/用户行为等多主题数据包。

2. 数据包推送云数据库：与多种云数据库无缝对接，可订阅推送数据。

3. APP端数据：支持APP端用户数据推送，包含各类用户基本信息数据、行为数据、业务数据、访问数据等。

4. WEB端数据：支持WEB端用户数据推送，包含各类用户基本信息数据、行为数据、业务数据、访问数据等。

5. 小程序端数据：支持小程序端用户数据推送，包含各类用户基本信息数据、行为数据、业务数据、访问数据等。

6. 推送数据：支持消息触达的用户数据推送，包含各类用户的卸载明细数据和消息明细数据。

2.2.2. 触达推送

提供精准的消息推送，为开发者提供更灵活、更智能、更有效的消息推送方案，有效提升用户粘性，提高App活跃度。

1. 文本能力：支持推送文本、富媒体等形式的内容。

2. 触达能力：支持华为、小米、oppo、vivo、魅族5大厂商通道，并支持一组任务自动分配下发消息，同时可以分别查看每个通道触达用户的效果。

3. 消息撤回：支持Android与ios端消息无痕撤回。

4. 消息类型：支持广播、组播、文件播、自定义播等多种形式，并且可以自由调整发送频率与上限。

5. 发送形式：支持产品前端发送与API消息发送。

6. 标签能力：支持标签实时生效。

2.2.3. 数据埋点

埋点方案：主要是根据统计分析诉求帮助在线生成埋点方案，并指导埋点开发人员根据方案里的内容进行埋点开发及验证。

埋点管理：提供各类型数据埋点开发、调试和验证功能（App、小程序、Web）及验证报告，展示该应用下埋点数据的概览，从管理效果、埋点效果和采集效果三个方面进行汇总展示。

服务要求：项目服务期内中标人应随着采购人各媒体渠道终端产品的版本升级提供对应的埋点更新和迭代服务，保障数据的可靠及稳定。

2.3.数据分析能力

支持统计分析应用的新增、启动、活跃、留存、版本分布、用户构成、用户参与度（时长、频率、间隔、访问页面）、自定义事件等指标。支持统计分析客户端推送到达情况、打开数等指标。支持各分享平台的统计分析。支持应用稳 定性分析（应用错误崩溃、卡顿、自定义异常等监控预警）。

基于业务特点和不同部门的需求，建立高效的数据分析体系，具备多维度的交叉分析能力，能够满足各个团队的日常数据分析需求。

提供跨端数据及私域用户池运营端闭环服务，打造标准统一、融会贯通、资产化、服务化、闭环的智能数据体系。提供公域数据的预测能力，通过大数据支持集团对于存量用户进行流失预测、高价值群体预测、进行流失用户行为分析。

支持对跨端用户的统一管理和运营，获得独立用户资产及各端用户规模数据，同时支持针对不同用户群体偏好进行精细化运营，包括活动运营和内容运营，提升用户体验，实现活跃度、留存与使用时长的提升。

提供完整的数据字典，可以清晰映射用户操作与平台上埋点采集的数据之间的关联关系。

2.3.1. App移动统计分析

提供移动端多维度分析的能力，如数据采集与管理、业务监测、用户行为分析、App稳 定性监控等。助力采购人充分挖掘用户行为数据价值，找到产品更新迭代方向，实现精细化运营，全面提升业务增长效能。

1. 自定义看板：关键指标自由定义，实时把握业务发展趋势，实时亿级数据秒级回传，对App全面洞察透析，结合自制看板，灵活查看关键指标，及时发现业务问题。

2. 稳 定性分析：Crash收集与分析，准确把握业务脉搏，实时收集各类错误日志，在线解析提高效率，从错误次数、趋势、影响版本等多角度，快速还原错误现场。

3. 用户洞察：提供自定义事件分析、转化漏斗、自定义留存等高级分析功能，灵活匹配业务需求，实现对指 定用户群、行为、路径等深度挖掘，定位关键问题、放大优势环节。

4. 人群画像：剖析用户特征，助力用户价值提升，通过全域数据挖掘能力，洞察用户分群特征，让产品/运营更聚焦，提升留存与转化。

5. 内容推荐：无需重新发版，即可完成给不同用户展示不同功能、页面或页面内容的能力。

6. 用户生命周期：根据新手-成长-沉默-流失四个周期状态，使用用户全生命周期运营方法论，全面提升用户数量和用户价值。

7. 实时分析：实时查看今日有多少新增/活跃用户在线，监控应用的重点流量指标和关注指标。通过实时的事件统计排行及实时渠道，明确用户们目前都在App上做什么、来自于哪些渠道。

8. 事件分析：通过事件分析进行自定义指标的即时查询，并保存为报表添加到自制看板中进行例行计算。

9. 漏斗分析：了解用户在产品中的行为转化，通过分析每个环节的转化或流失情况，发现阻碍用户进行下一步的“障碍”，进而通过产品优化或者运营活动提升转化率，最终完成产品优化目标。

10. 留存分析：构建用户对产品黏性的分析模型，可根据业务场景选择某个衡量业务价值的指标做留存统计。

11. 路径分析：了解用户在app中的行为路径，支持自定义关注页面，查看基于该页面的来源与去向情况，发现产品设 计之外新的用户路径。

12. 用户分群：可通过用户行为与特征，自由筛选人群，可圈选出各种行为下的用户占活跃用户的比例，查看用户画像进行用户触达，挖掘用户价值，支持多种用户分群方式。

13. 用户画像：针对APP中生成的各类人群，进行人口属性、设备属性、上网偏好、兴趣偏好等多角度的人群对比和特征洞察。

2.3.2. 网站统计分析

通过专业的网站流量统计分析系统，帮助采购人从多种角度了解网站运营数据。

1. 实时统计：获取统计代码添加到网站后，就能立即查看到网站的实时更新的流量报表。

2. 受访分析：访客对网站中各个域名的访问情况分析。可通过此功能了解不同内容的受欢迎程度以及运营成效。

3. 细分流量来源 ：记录网站流量来源，并按照来源的形式（如引擎、媒体）进行来源数据细分。

4. 流量异常排错：利用来源、受访升降榜，高级筛选、搜索等功能，帮助快速定位流量异常原因。

5. 趋势分析：根据选定的时间段，提供网站流量数据，通过流量的趋势变化形态，可帮助分析出网站访客的访问规律、网站发展状况等。

6. 对比分析：根据选定的两个时间段，提供网站流量在时间上的纵向对比报表，可帮助分析出网站发展状况、发展规律、流量变化率等。

7. 访问明细：访问明细供最近7日的访客访问记录，可按每个PV或每次访问行为（访客的每次会话）显示，并可按照来源、搜索词等条件进行筛选。通过访问明细，用户可以详细了解网站流量的累计过程，从而为用户快速找出流量变动原因提供最原始、最准确的依据。

8. 来源分析：来源分类提供不同来源形式（直接输入、搜索引擎、其他外部链接、站内来源）、不同来源项引入流量的比例情况。可帮助了解什么类型的来路产生的流量多、效果好，以便合理的优化推广方案。

9. 受访页面/域名分析：提供访客对网站中各个页面的访问情况。

10. 热力图分析：“热点图”功能能够非常全面、具体地掌握页面热点及访客兴趣，为优化页面、规划广告位提供可靠依据。

11. 地域与运营商分析：提供各地区访客、各网络运营商访客的访问情况分布，地方网站、下载站等与地域性、网络链路等结合较为紧密的网站可以参 考此功能数据，合理优化推广运营方案。

12. 终端分析：提供网站访客所使用的浏览终端的配置情况，参 考此数据进行网页设 计、开发，可更好地提高网站兼容性，以达到良好的用户交互体验。

13. 忠诚度分析：忠诚度报表从访客一天内回访网站的次数（日访问频度）与访客上次访问网站的时间两个角度，分析访客对网站的访问粘性、忠诚度、关注程度。

14. 活跃度分析：从访客单次访问浏览网站的时间与网页数两个角度，分析访客在网站上的活跃程度。

15. 人群价值分析：多种描述角度（如兴趣、性别、年龄），帮助更形象化的了解访客所属人群。

2.3.3. 小程序统计分析

提供微信、支付宝等多个平台小程序数据统计能力，致力于帮助小程序开发者洞察用户各阶段的数据波动和行为变化。

1. 实时统计：实时查看小程序整体的用户新增、活跃等6个指标，及每小时的趋势变化。

2. 用户趋势：可查看任意7、30天用户访问情况，包括新增、活跃、打开次数、访问时长等7个指标。帮助开发者详细分析各阶段用户的数据变化情况。

3. 参与度分析：可了解用户在小程序内的使用粘性和依赖程度。参与度分层可以查看该指标在当前所选时段内，不同分段区间内的人数和次数分布情况，参与度趋势可以查看小时/天级别的趋势变化情况。

4. 留存分析：留存分析可分别查看新增、活跃用户的留存情况。

5. 分享趋势：可查看任意1、7、30天用户分享人数、次数等指标的趋势变化，以及分享裂变效果。

6. 用户分享：展示用户分享的情况及通过分享带来的裂变效果。

7. 页面分享：展示页面被分享的情况及通过分享带来的裂变效果。

8. 自定义事件：自定义事件可帮助对小程序内关键事件的交互行为进行埋点统计分析。展示所有事件的点击人数、次数，也可以查看单个事件的触发次数和人数，以及属性值的趋势。

9. 转化漏斗：转化漏斗可了解用户使用小程序时的关键事件转化效果，监控每个关键步骤的用户转化率，提升关键指标的转化表现。

2.4.用户分群画像

2.4.1. 用户标签

支持对用户进行标签刻画。系统应从面向媒体阅读的需求出发，建立新闻阅读用户背景识别模型。基于数据挖掘算法模型，从大数据中提取出特定新闻用户的人口属性、上网特征、内容偏好、需求偏好、行为特征、设备特征、渠道行为习惯等相关信息，实现新闻用户画像。通过用户的行为日志和一定的模型算法得到用户的每个标签的权重，通过深度学习可以自动进行纠正。

支持存储用户统一标识、用户基本信息、用户行为日志等，为用户创建标签体系，并支持存储合 作数据源的用户信息，用户标签。

支持用户分群，通过设备和用户属性对用户打上标签，通过标签对用户生命周期的业务进行用户人群的细分，形成最终的用户画像。

支持用户画像中心的已有数据与在线的用户行为进行分析和计算，用于推荐离线计算和更新用户画像。

支持移动端（APP、小程序）按照不同用户群体的喜好进行人群圈选，并通过APP内弹窗、消息通知、短信、小程序通知的形式进行用户触达。

APP端的消息推送，聚合5大厂商通道（华为、小米、oppo、vivo、魅族），并支持消息通知、应用内消息、自定义消息的一键下发，同时支持Web和API调用；在内容形式方面，支持文字、链接和富媒体，并且发送的条数与频率没有限制。

2.4.2. 内容标签

支持对新闻内容进行标签刻画。对每篇新闻内容的特征标签进行自动化提取，其中匹配度最高的几个标签作为每篇新闻稿件的标签，得到每篇新闻的媒体内容画像。

支持内容标签与用户标签匹配，实现智能推荐相关功能。标签维度可根据采购人实际业务需求进行调整。

2.5.数据推送服务

★1.中标人应提供用户数据的导出和推送服务，支持将用户基础数据以及分析结果数据由云端平台推送到指 定目录或数据库中，以便本地大数据平台进行保存和二次分析加工应用。

2.推送频率支持按用户要求进行自定义调整。

### (三) 集成与接口开放

平台应采用开放设 计架构，实现与采购人当前融媒体各类业务系统深度衔接，根据要求将所采集到的互联网新闻数据、新闻大数据及用户大数据分析运算最终结果通过数据服务方式在线实时地导入到融媒体采编系统、指挥中心、考核系统以及报网端微发布等各类业务系统，实现在业务系统的深度嵌入。同时制定平台接口交互规范，确保第三方系统以统一的规范接入到大数据平台。同时平台还应当具备二次开发的能力，以便采购人在现有系统的基础上进行功能拓展。

★1.集成要求

从集团整体业务层面考虑，实现与集团现有的统一用户身份认证管理系统对接，实现集团内各系统用户公共信息、权限信息、组织机构的统一化、规范化、标准化的管理。

与融媒体采编平台（包括移动采编）、资源中心、指挥中心等业务系统深度对接。在生产系统中，编辑器可以通过调用媒体大数据平台接口，搜索展示互联网相关素材，支持将大数据平台上的稿件、线索一键选用到生产平台，并支持自动摘要。编辑记者可以方便的查看稿件的传播状态及效果、互联网线索、网络热点、采编发统计分析等。

实现对网站、移动客户端等媒体的大数据内容推送的支持，可根据用户定制推送整理过的内容，自动过滤网页格式，适配网站、客户端的展示效果要求。

与考核系统相衔接，向绩效考核系统提供相关传播分析数据和扩展支持，用于协助考核系统实现对新媒体的考核指标统计、分析并形成最终的考核结果。无缝结合采编内部数据和媒体大数据采集数据可以实现全字段信息采集，为考核系统提供完善数据。

2.接口开放要求

由中标人制定平台接口交互规范，任何第三方系统都遵照此规范接入到媒体大数据平台。接口规范包括访问方式、参数格式、返回结果格式、及接口访问认证规范，涉及业务包含系统配置、管理员认证、版本控制、数据传输、用户认证交互、日志传输等。接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，同时对外提供相关数据与服务能力的输出，在系统支持高并发和高吞吐的基础上提供安全可靠的接入与输出，支持并发增加时系统资源的动态扩展。

提供系统管理接口，以便第三方运维审批流程可以调用接口实现组织机构调整、资源分配、账户注册与注销、权限分配等功能。提供各环节系统状态信息接口，以便第三方监控系统取用状态信息。

3.二次开发支持

平台需要支持二次开发能力，采购人可基于现有系统做进一步二次开发，包括功能开发、bug修改和前端应用的快速迭代，系统需提供开放接口，数据字典，流程配置。

系统需提供开发接口，通讯机制或组件尽量简单及松耦合，如采用Restful的HTTP协议和仅提供消息路由功能的轻量级异步机作为服务间的通信机制；支持api的认证、鉴权、限流和分析等功能；系统支持api的管理和在线测试工具，可快速了解api的功能和调用方法；系统支持api接口授权、监控、负载均衡、缓存、静态响应处理等。

提供满足本地平台数据接入接口规范和必要的对接技术支持，实现与第三方大数据平台的对接，接口类型包括不限于稿源数据接入、线索数据接入、热点数据接入、专题数据接入、传播数据接入、用户数据接入等。

（四）实施与项目交付

### 1、项目团队要求

为保障项目部署、实施、培训、售 后服务工作，中标人应充分考虑项目建设的长期性，组成稳定的研发、设 计、实施团队。

★项目开发实施阶段，主要技术研发人员应不少于15人，其中不少于3人能够长期派驻现场开发，以确保能够满足软件开发、界面完善、功能扩展的要求。中标人应明确参与本项目的项目负责人和项目团队组成，提供派驻人员详细名单、资质证明、社保证明（提供投标截止时间前6个月内任一个月的社保缴费证明）以及派驻计划安排，未经采购人许可，不得变更。采购人有权提出更换不符合要求的人员。项目负责人和派驻人员将纳入考勤。中标人承诺为此每年提供不少于项目总工作量15%的免费迭代运营开发支持：项目服务期内，中标人须提供可持续运营的能力。根据用户方在服务期内需求提供专责技术服务团队为大数据平台迭代开发及数据运营提供服务支持，包括但不限于：需求收集、功能性二次开发、定制数据服务、大屏设 计开发、培训指导、人工服务等，中标人根据用户要求提供必要的现场服务。

部分岗位人员细化要求如下：项目负责人1人，为中标人正式员工，具有5年（含）以上相关从 业经验。应具有大型项目规划建设、开发实施经验，负责过两个以上相当规模的传媒行业软件项目开发、实施成功案例。确保项目实施过程中始终有一名项目负责人在现场。数据分析师至少1人，为中标人正式员工，具有5年（含）以上相关从 业经验。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：采购人指定地点
2、交付时间：中标人需在项目合同签订12个自然月内完成项目开发、实施、测试、上线试运行以及验收工作。
3、交付条件：验收合格，交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按招标文件及合同要求进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 本合同生效之日起15个工作日内，采购人依据中标人提供的正规、足额增值税专用发票，向中标人支付合同总金额的35%。 |
| 2 | 35 | 系统通过初验并签署《初验报告》之日起15个工作日内，采购人依据中标人提供的正规、足额增值税专用发票，向中标人支付合同总金额的35% |
| 3 | 20 | 系统通过终验并签署《终验报告》之日起15个工作日内，采购人依据中标人提供的正规、足额增值税专用发票。只向中标人支付合同总金额的20% |
| 4 | 10 | 项目在质量保证期内运行正常，且质量保证期满之日起15个工作日内，向中标人一次性付清此款项 |

### 8、报价要求

### 本项目投标报价为含税价（税率：13%），结算时开具增值税专用发票（税率：13%)。投标人报价时应充分考虑到税率。

### 9、项目交付要求

9.1、项目交付工期

中标人需在项目合同签订12个自然月内完成项目开发、实施、测试、上线试运行以及验收工作。

9.2、平台交付内容

1) 中标人应根据标书需求提供完整可运行的本地化大数据平台（包括定制开发和系统集成的交付）。

2) 中标人需提供三年满足招标文件要求的新闻大数据服务及用户大数据服务。

3) 提供服务、组件、接口开发规范说明。

4) 提供系统使用手册（包含系统所有功能、页面、关键页面信息项的操作指引及信息说明等）和系统维护手册（包含系统的安装、升级、迁移、维护等方面内容的说明）。

5) 提供完整的部署文档（包含系统架构图、部署图等）、原型设 计、功能定义、UE、UI设 计、系统设 计文档、功能模块说明、程序源代码（所有组成系统服务的源代码，必须确保提交的源代码与在线生产环境版本完全一致）等，涉及关联调用的，应提供调用规范和相关技术说明。其中系统设 计文档包括但不限于：需求规格说明书（模块功能描述、数据词典、界面设 计、接口描述等）；概要设 计说明书（逻辑结构图、系统关键流程用导图、类和接口设 计以及功能描述、数据库表结构、系统接口等）。详细设 计说明书（函数体定义、功能、参数和返回值描述、数据库等）。

6) 提供标书中要求的其它验收所需的测试、评估报告。

### 10、售 后服务要求

本次采购货物包括中标人在本项目中涉及到的所有（含第三方）软件、产品及服务，所有货物的免费服务期为最终验收合格起三年。

10.1、平台运维保障

项目服务期内，中标人需指 定专岗人员为本项目提供平台运维服务，在免费服务期内，系统故障的排除、修复以及必要的功能升级（包括但不限于：系统所有小版本的迭代），均由中标人免费提供。

免费服务期内系统一旦出现故障，中标人响应时间不超过2小时，一般故障无法远程处理时，检修人员应在4小时内到达现场及时排除故障。如遇平台瘫痪或系统重大安全漏洞等重大故障时，如无法及时远程排除故障，检修人员应在2小时内到达现场及时排除故障，如故障无法排除，中标人需负责由此产生的损失及费用。

如果在系统发生故障后，中标人未能按照要求时间排除系统故障，采购人有权请第三方解决问题，由此产生的费用由中标人承担。造成采购人业务损失的，由中标人承担相应责任。

10.2、技术升级保障

中标人需在免费服务期内提供软件免费维护和免费升级，并在升级后为采购人提供免 费培训。对于不在此范围内的情况需列表说明。

中标人需承诺升级后的软件没有版权及权属争议等其它问题，并且保证永久可正常使用。

项目服务期内，本次合同范围内对于融媒体采编平台、指挥中心、考核系统以及报网端微发布等各类业务系统的所有集成，中标人有义务提供集成技术支持，并全部免收集成费。

### 11、项目培训要求

11.1、开发培训

对研发人员提供产品设 计、软件技术架构设 计、技术开发、开发工具和设 计方法培训。对本项目详细设 计内容及相关技术体系、标准与研发人员进行细致的沟通和技术的交底工作，保证采购人技术团队全面掌握二次开发所有技术。

11.2、运维培训

通过培训，使运维人员能够掌握各业务系统的运维管理知识，能独立进行日常运维管理操作和系统应急处理操作，能独立进行系统运行环境的搭建、应用系统的发布操作。

11.3、使用培训

用户范围包括各级领导、编辑、记者、运营人员、制作人员。培训内容包括本地大数据平台以及云端平台等应用系统的基本理论、操作规范、运行流程等。确保使用人员能尽快熟悉系统，熟练掌握数据查询、分析等基本操作。

采取上大课和用户现场指导的方式，对用户进行讲解和指导，确保用户全面了解和掌握系统实践操作。具体培训方案由中标人制定，并经采购人确认。

针对不同系统、不同用户分别组织考试，对培训情况进行考核，汇总提交考试成绩。

提供完整的用户操作使用文档。

### 12、版权与许可要求

中标人保证开发所涉及到的基础平台、通用软件无知识产权风险，如涉及到第三方提出侵权或知识产权的纠纷由中标人承担所有责任及费用。

中标人提供的成品软件，其版权性质不变，涉及本项目进行的二次开发软件以及相关接口的技术版权由采购人和中标人共有。

中标人对所提供所有产品，在采购人集团内不得对使用期限、部署用户数、并发数、客户端数、站点数、媒体数等方面做任何限制或私自嵌入代码。中标人对所提供所有产品（含第三方产品），需承诺其均为正版并获得合法使用授权(除年授权产品和使用流量授权的产品外)，采购人拥有终身使用权(除年授权产品和使用流量授权的产品外，这两类产品需明确列出)。

### 13、验收标准

13.1、依据招标文件、投标文件、招标时中标人做出的书面承诺、采购人和中标人双方共同签订的合同及双方约定的验收依据文档以及适用的标准进行验收。

13.2、中标人在安装调试完毕、系统达到技术要求规定的指标、完成培训并开通业务后，向采购人提交初验申请报告，采购人可在接到中标人提交的初验申请报告后10个工作日内委托国家认可的第三方软件测评机构进行测评（测评费用由中标人承担）。

13.3、初验合格后，采购人和中标人双方确定系统试运行开始日期、试运行方案及终验方案。试运行期为初验通过后的3个月。在试运行期结束后，如系统的性能和业务功能满足招投标文件及合同等要求，中标人提交终验申请报告和试运行报告，试运行报告应包括所有数据记录和故障处理过程。

13.4、采购人应在收到终验申请报告及全部文档后的10个工作日内协调成立专门验收小组进行终验并形成验收意见。

13.5、如终验未通过，采购人应将有关不符合要求的情况书面通知中标人，中标人应在收到采购人书面通知后20天内完成对系统的调整，使系统达到终验标准，并再次向采购人提出验收申请。采购人应在接到调整后的系统终验申请报告10个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，采购人有权按照本合同的相关条款追究中标人的责任。

13.6、因采购人原因未能及时组织初验或终验，采购人应在中标人的协助下尽快解决问题。在中标人提出书面申请后，如采购人无正当理由在一个月内不予响应的，则视为系统验收通过。

13.7、采购人和中标人双方应按合同规定的时间进行初验和终验，验收时间因各种原因需要更改的采购人和中标人双方应共同商定修改验收日期。

13.8在初验、终验过程中，若中标人对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由采购人选择法定检验机构进行检验，检验费用由中标人承担。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1、演示要求：

1、投标人演示安排在本项目开标当天进行，现场演示讲标及答辩时间不超过40分钟；

2、投标人需自行考虑演示所需各种设备及软件运行环境，演示现场仅向投标人提供场所和220V电源、投影设备等；

3、演示不接受仿真系统或PPT演示，如采用仿真系统或PPT演示则不得分，若投标人主动放弃演示或未能派员按规定时间参加演示或投标人未带正常的相关演示软件或硬件造成无法参加演示的均将导致演示部分的得分为0分；

4、未演示或演示不合格的对应的评分项不得分

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                        乙方：

住所：                        住所：

单位负责人：                     单位负责人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系方法：                      联系方法：

开户银行：                      开户银行：

账号：                         账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                     邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。